Naše zn.:	92/VI/2013				Business Media CZ, s. r. o.,

A DON Ugroup Company

Vyřizuje: 	Vízková	Nádražní 32

Tel.:	466 98 92 34  	150 00 Praha 5

Dne: 	2013-02-07

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Na základě Vaši žádosti ze dne 5. 2. 2013 postupujeme seznam plánovaných stavebních projektů pro rok 2013, kterým bude Obec Býšť vyhlašovat poptávkové řízení případně výběrová řízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o zakázky spadající do režimu veřejných zakázek malého rozsahu a termíny poptávkového řízení jsou orientační, doporučujeme sledovat internetové stránky obce www.byst.cz, kde budou jednotlivé veřejné zakázky zveřejňovány prostřednictvím portálu pro vhodné uveřejnění.

- Dešťová kanalizace Hoděšovice – část větve A, záměrem je vybudování části dešťové kanalizace větve A o délce cca 170 m v místní části Hoděšovice podél komunikace III/29825. Rozpočet projektu je ve výši cca 0,560 mil. Kč. Akce je financován pouze Obcí Býšť. Poptávkové řízení bude zahájeno cca v březnu 2013 s termínem provedení květen 2013.

- Chodník k UNIPAPu v Býšti, záměrem akce je vybudování chodníku v Býšti podél I/35 o délce cca 100 m. Rozpočet projektu je ve výši cca 0,500 mil. Kč. Akce je financován pouze Obcí Býšť. Poptávkové řízení bude zahájeno cca v červnu 2013 s termínem provedení srpen až září 2013.

- Dešťová kanalizace Bělečko – část A, záměrem je vybudování části dešťové kanalizace A o délce cca 143 m v místní části Bělečko podél komunikace III/298. Rozpočet projektu je ve výši cca 0,500 mil. Kč. Akce je financován pouze Obcí Býšť. Poptávkové řízení bude zahájeno cca v březnu 2013 současně s akcí v bodě 1. s termínem provedení květen 2013.

- Oprava místní komunikace v Hoděšovicích do Podstráně, záměrem akce je oprava části místní komunikace v Hoděšovicích do Podstráně o ploše 400 m2. Rozpočet projektu je výši 0,250 mil. Kč. Akce je financována z části POV a zčásti Obcí Býšť.

- Kompletní rekonstrukce hřiště v Bělečku záměrem projektu je celková rekonstrukce hřiště v Bělečku o ploše 420 m2 spočívající v položení umělého povrhu a oplocení. Akce je podmíněna získáním dotace. Rozpočet projektu je ve výši cca 1,1 mil. Kč. V případě úspěchu bude vyhlášeno poptávkové řízení cca v červnu 2013 s realizací srpen až září 2013

- Kanalizace a ČOV Býšť, záměrem projektu je vybudování kanalizace a ČOV v obci Býšť a jejích místních částech, Hoděšovice a Hrachoviště včetně kanalizačních přípojek. Akce je podmíněna akceptací žádosti o dotaci z OPŽP a tedy financována z částí z rozpočtu Obce Býšť a z části z dotačních zdrojů. Rozpočet projektu je ve výši cca 144 mil. Kč. V případě úspěchu by mohlo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele cca v srpnu 2013 s začátkem realizace konec roku 2013.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Ladislav Mlateček, v. r.

starosta obce

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za správnost vyhotovení: 	Miloslava Vízková

tajemnice Obecního úřadu Býšť

Vypraveno DS dne 8. 2. 2013